芒市交通运输局重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

一、概述项目绩效目标完成情况

2017年建设项目共103个，里程537.6公里，计划总投资37345万元。

- 二、概述本单位整体支出绩效目标实现情况（如有）

1.2017年建制村通畅工程下达计划8个110公里，计划投资9239万元（其中车购税补助资金6600万元，地方自筹资金2639万元），项目已全部完工。

2.2016年库外项目15个,里程145.119公里,计划总投资8766.454万元，截至目前，项目已基本完工，待验收;

3.2016年重要县乡道改造项目1个,里程30公里,计划总投资5017.5406万元，项目已完工。

4.2017年撤并建制村通畅工程项目11个,76.218公里，计划总投资5101.2381万元，项目已基本完工。

5.2017年直过民族自然村项目49个,里程89.231公里，计划总投资5461.5971万元，项目已基本完工。

6.2017年窄路基路面项目4个,里程31.21公里，计划总投资701.7929万元。项目已完工。

7.2017年财政整合资金项目7个,里程15.308公里，计划总投资1005万元，项目已基本完工。

8.2017年中央预算内项目8个,里程40.514公里，计划总2052.557万元。项目已基本完工。

三、效益分析

1.完善农村基础设施。改善农村群众的生产、生活环境，方便农副产品的运出和农民生产、生活所需物资的运入，促进城乡贸易，加快贫困地区农民脱贫致富步伐。
    2.将加快农业产业化进程。有利的交通条件，将使我市农村经济带的种植、养殖业得到更快发展，并且就地转化增值，对于增加农民收入，将起到十分重要的作用。
    3.农村经济结构将得到优化调整。农村道路的畅通，将改善当地的投资环境，将有利于吸引外部投资，开展农副产品加工和矿产资源开发利用，兴办企业，安排农村劳动力就业，活跃农村经济。

芒市交通运输局

2018年10月16日