附件1
芒市绿美城市建设三年行动重点工作清单
一、总体目标

以打造“生态森林城市”为绿美城市创建的总体目标。
以建设“有一个美丽的地方”为愿景，对芒市的道路景观体系和公园体系进行统一规划，分期实施。
围绕生态森林城、文旅目的地为主题。以“特色优化、城绿景美”的工作思路为指导，将以建设“生态森林城市”为总体目标。从城市生态格局和改善人居环境的角度出发，结合芒市遍布城内城外的宗教文化建筑群，挖掘芒市的创建特色。
坚持将“保护优先、安全为本，因地制宜、综合施策”作为建设指导思想，贯彻实施“以人为本、传承文化”的设计理念，系统推进芒市绿美城市建设。打造“一环线、三纵街、四横路、三大绿美中心、多个绿色节点”的全域生态森林绿美新格局，为建设绿美芒市增添光彩，最后高占位，高标准地完成总体建设实施方案。
二、总体规划设计

依据芒市城市道路、街道规划特征：“南北走向道路为街，东北走向道路为路”的命名特点，打造“一环线、三纵街、四横路、三大绿美中心、多个绿色节点”的全域花果绿美新格局。
三、详细建设项目库

[image: image1.jpg]BEGERRIKAANES s pn=umpnsE

ETHESSRGERYEN: —F, Sl SR
eSS

= R EREE TSR T MR
ERHEESRREY.

)
-




（一）一环线

芒市绿美城市空间布局图

芒市绿美城市绿色景观环线布局图环线节点统计表
	序号
	建设位置
	建设面积（㎡）
	建设标准

	1
	机场大道与高速公路南连接线交叉口
（南入城口景观节点）
	12839.65
	绿地

	2
	芒核村佛塔环岛周边
	1448.12
	绿地

	3
	机场大道与南木黑河交叉口
	2004.83
	绿地

	4
	天龙街佛塔环岛及周边
	7837.34
	绿地

	5
	机场大道泛亚壹城路口周边
	944.8
	口袋公园

	6
	人保路与金孔雀大道交叉口
	2885.19
	口袋公园

	7
	目瑙纵歌路与金孔雀大道交叉口
	1680.94
	口袋公园

	8
	金孔雀大道（维也纳酒店前）
	4521.13
	带状绿地

	9
	金孔雀大道与田园大道交叉口(已建成）
	22081.96
	绿地

	10
	阔时路与金孔雀大道交叉口（际州酒店门口）
	10388.77
	口袋公园

	11
	华丰路与金孔雀大道交叉口绿化带
	1013.17
	带状绿地

	12
	悦天大商汇与金孔雀大道交叉口
	2083.65
	口袋公园

	13
	乡土树种及高大乔木展示区
	82620.98
	绿地

	14
	板过河湿地公园(已建成）
	53873.35
	湿地公园

	15
	北入城口公园
	10461.75
	绿地

	16
	环城东路口袋公园(已建成）
	923.93
	口袋公园

	17
	环城东路与金塔大街交叉口
	1648.93
	口袋公园

	18
	景康苑口袋公园
	5260.83
	带状绿地

	19
	小团山公园(已建成）
	76463.75
	绿地

	20
	板过河湿地公园
	2339.97
	湿地公园

	21
	军分区门前小游园
	18849.28
	绿地

	22
	百里晴川小游园(已建成）
	10693.49
	绿地

	23
	南木黑河滨河公园（环城南路至广沙河）
	18813.36
	滨河公园

	24
	胞波路与金孔雀大街交叉口
	851.77
	绿地

	25
	阿露窝罗路与金孔雀大街交叉口
	1344.00
	口袋公园

	26
	遮安路与金孔雀大街交叉口
	548.52
	口袋公园

	27
	广腊亮街与翡翠绿交叉口
	1363.99
	口袋公园

	面积合计
	351725.8


（二）“三纵四横”节点

[image: image2.jpg]MR A A ED ERREAHRE RAFAADE

L]
EI Py

i

ETRERRERUAI: —TF. S, =0
S

IR RO R UETLE
il TS B, PISHETS RO R
5.

L)
L sesagfs




芒市绿美城市三纵四横布局图
三纵四横节点统计表
	序号
	建设位置
	建设面积（㎡）
	建设标准

	1
	广腊亮街与团结大街交叉口
	1634.96
	绿地

	2
	芒市华丰珠宝交易中心
	3675.39
	绿地

	3
	团结大街三棵树街心花园(已建成）
	2074.36
	绿地

	4
	金塔大街与斑色路交叉口
	515.85
	口袋公园

	5
	金塔大街与罕相路交叉口
	1186.61
	口袋公园

	6
	金塔大街与阔时路交叉口(已建成）
	491.85
	口袋公园

	7
	树包塔公园
	28774.42
	绿地

	8
	三棵树旺角商业中心
	2439.56
	口袋公园

	9
	芒市街心花园及周边绿地
	1035.09
	绿地

	10
	金塔大街与罕相路交叉口（金之源酒店前）
	716.63
	口袋公园

	11
	芒市大街与丙午路交叉口
	458.84
	口袋公园

	12
	勐垅沙水上公园(已建成）
	177556.03
	综合公园

	合计
	201016.98


    （三）三大绿美中心
[image: image3.jpg]EEFERERBUEBAMNETS

EWFEHT=APLREHSE

EHARSSREMYLN: —F. bl ZHE
WOBTH -

EXP—HARORBRET, SWER
W, RWTLEMES R B KRR = AR R

L]
0 aeRNER




芒市绿美城市三大中心点位布局图

三大绿美中心点位统计表

	序号
	建设位置
	建设面积（㎡）
	建设标准

	1
	天龙街公园
	20323.23
	绿地

	2
	金孔雀大道转盘中心绿地
	19297.95
	绿地

	3
	孔雀湖生态区入口花海
	35137.96
	绿地

	合计
	74759.14


“一环线、三纵四横节点和三大绿美中心”统计表

	序号
	建设点位
	面积（㎡）

	1
	一环线
	368796.87

	2
	三纵四横节点
	220559.59

	3
	三大绿美中心
	74759.14

	面积合计
	664115.6


（四）工程预算

	序号
	实施年份
	预算价格（万元）

	1
	2022
	8200

	2
	2023
	9160

	3
	2024
	42700

	价格合计（万元）
	60060


按照项目分期实施计划：
第一年（2022年），计划完成编制《芒市绿美城市建设三年行动实施方案》，编制《芒市城市绿地系统规划》（含绿线控制规划）并报批，完成城市建成区园林绿化普查等工作；实施道路绿化提升工程、湿地公园建设，以及本地特色树木花卉展示园建设等工程项目，计划投资约8200万元；
第二年（2023年）主要建设道路绿化提升、城市游园、新建道路绿化建设、公园绿地、绿美社区等项，计划投资约为9160万元；
第三年（2024年）主要建设道路绿化提升、城市游园、河道景观、公园绿地、绿美社区等项，计划投资约为4.27亿元。
按照项目库及项目分期实施计划进行建设，项目建设周期为三年（2022年—2024年），项目总投资金额为6.006亿元。


