芒市委组织部2020年预算重点领域

财政项目2文本公开

一、项目名称

芒市老年人综合服务中心老年大学综合楼

二、立项依据

《芒市发展和改革局关于芒市老年人综合服务中心老年大学综合楼及附属设施建设项目立项的批复》（芒发改字[2015]234号）

三、项目实施单位

中国共产党芒市委组织部

四、项目基本情况

项目用地15亩，芒市老年大学综合楼建筑面积为5631.42平方米（含地上面积4716.42平方米，地下室面积915），建筑结构为框架6层。

五、项目实施内容

业务主楼、各种办公室、档案室、书法室、教室、休息室、地下停车场、室外场地

六、资金安排情况

总投资1870万元，资金来源为市级财政补助1870万元，其中：2016年计划安排935万元，2017年计划安排561万元，2018年计划安排374万元。2020年度安排资金300万元

七、项目实施计划

2016年1月21日上午举行奠基仪式；2016年5月23日项目正式破土动工；2016年10月8日，芒市老年大学综合楼主体封顶；2018年6月正式投入使用。

- 项目实施成效

- 建成后的芒市老年人综合服务中心具备了各大老年团体组织所需的办公、教学、党建、讲座报告、会议研讨、影视观影、成果展示、文体娱乐、赛事组织、临时就医等功能，破解了芒市各大老年团体组织几十年来教育无阵地、学习无课堂、娱乐无场所的难题。