# 项目支出绩效评价指标评分表

项目承办单位：芒市交通运输局               项目名称：直过民族自然村通畅工程项目                      评价年度：2020年

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 四级指标 | 评分说明 | 指标值 | 完成值 | 分值 | 评分 | 指标评价依据或数字来源 | 扣分原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、决策 | （一）项目立项 | 1.立项依据充分性 |  | ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。每点0.5分 |  |  | 2.5 | 2.5 | 德财整合【2020】16号、德财整合【2020】17号、德财整合【2020】19号、 |  |
|  |  | 2.立项程序规范性 |  | ①项目是否按照规定的程序申请设立；②审批文件、材料是否符合相关要求；③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。每点0.5分。 |  |  | 1.5 | 1.5 | 芒开组【2020】9号 |  |
|  |  | 小计 |  |  |  |  | 4 | 4 |  |  |
|  | （二）绩效目标 | 1.绩效目标合理性 |  | ①项目是否有绩效目标；②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。每点0.5分 |  |  | 2 | 2 | 绩效目标申报表 |  |
|  |  | 2.绩效指标明确性 |  | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。每个要点1分 |  |  | 2 | 1 | 绩效目标申报表 | 绩效指标设置重复 |
|  |  | 小计 |  |  |  |  | 4 | 3 |  |  |
|  | （三）资金投入 | 1.资金预算 |  | ①预算内容与项目内容是否匹配，0.5分；②预算是否经过专业机构审核，0.5分 |  |  | 1 | 1 | 芒财整合【2020】5号、芒财整合【2020】9号 |  |
|  |  | 2.资金来源 |  | 资金来源明确，满分；否则不得分 |  |  | 1 | 1 | 德交发〔2019〕122号，芒财整合【2020】5号、芒财整合【2020】9号 |  |
|  |  | 小计 |  |  |  |  | 2 | 2 |  |  |
|  | （四）风险分析 | 1.风险因素分析 |  | ①项目投资是否进行风险分析0.5分；②项目投资是否针对国家政策调整、资金短缺、自然灾害等因素对项目的影响进行分析，0.5分 |  |  | 1 | 1 | 第一批、第二批、第三批社会风险评估报告 |  |
|  |  | 2.风险控制措施 |  | 针对风险因素制定相应的控制措施，满分；否则不得分 |  |  | 1 | 1 | 第一批、第二批、第三批社会风险评估报告 |  |
|  |  | 小计 |  |  |  |  | 2 | 2 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  | 12 | 11 |  |  |
| 二、过程 | （一）资金管理 | 1.资金管理制度健全性 |  | ①制定相应的资金管理制度，1分；②资金管理制度适用、有效，1分 | 100% | 100% | 2 | 2 | 芒市公路建设指挥部公路建设工程管理办法 |  |
|  |  | 2.资金到位率 |  | 按实际比例计算得分 | 100% | 100% | 1 | 1 | 贫困县2020年统筹整合涉农资金收支统计表 |  |
|  |  | 3.预算执行率 |  | 超支节约率在5%以内，满分；超支节约率超过5%，每1%扣0.2分 | ±5%以内 |  | 1 | 1 | 贫困县2020年统筹整合涉农资金收支统计表 |  |
|  |  | 4.资金使用合规性 |  | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，1分；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续，1分；③是否符合项目预算批复或合同规定的用途，1分；④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，2分 |  |  | 5 | 5 | 会计账簿、凭证资料 |  |
|  |  | 小计 |  |  |  |  | 9 | 9 |  |  |
|  | （二）项目管理 | 1.项目管理制度健全性 |  | ①是否制定项目管理制度或项目实施方案，1分；②项目管理制度或实施方案是否符合项目实际情况，切实可行，1分 |  |  | 2 | 2 | 芒开组【2020】9号，芒市公路建设指挥部公路建设工程管理办法 |  |
|  |  | 2.“四制”执行情况 |  | ①建立项目法人制，0.5分；②按规定进行招投标，0.5分；③按规定进行工程监理0.5分；④按规定签订施工、服务合同，0.5分 |  |  | 2 | 2 | 项目领导小组成立文件、名单，招标公告、中标通知；监理合同、工程监理相关资料；施工、服务合同等 |  |
|  |  | 3.项目调整情况 |  | 项目调整是否履行相关手续，1分 |  |  | 1 | 1 | 无项目调整 |  |
|  |  | 4.项目验收情况 |  | 是否按规定进行验收，1分 |  |  | 1 | 1 | 公路工程竣工验收鉴定书 |  |
|  |  | 5.项目竣工结算情况 |  | 项目竣工是否进行竣工结算，1分 |  |  | 1 | 1 | 公路工程竣工验收鉴定书 |  |
|  |  | 6.项目审计情况 |  | 经过审计得满分，未经过审计0分 |  |  | 1 | 1 | 云耕造审〔2021〕018-02至27号 |  |
|  |  | 7.项目交付使用情况 |  | 办理交付手续得满分，未办理0分 |  |  | 1 | 1 | 验收报告及签名交接表 |  |
|  |  | 8.项目公告公示情况 |  | ①事前公示1分；②事后公告1分 |  |  | 2 | 2 | 项目现场公示牌 |  |
|  |  | 9.档案管理规范性 |  | ①是否指定专人负责项目档案专门管理1分；②项目档案资料是否完整、齐全、规范1分 |  |  | 2 | 2 | 档案管理现场照片 |  |
|  |  | 小计 |  |  |  |  | 13 | 13 |  |  |
|  | （三）绩效管理 | 1.绩效监控 |  | 项目实施过程进行绩效监控的，满分；未进行不得分 |  |  | 1 | 0 | 绩效目标监控表 | 无绩效目标监控表 |
|  |  | 2.绩效自评 |  | 项目完成进行绩效自评的，满分；未进行不得分 |  |  | 1 | 1 | 自评报告 |  |
|  |  | 小计 |  |  |  |  | 2 | 1 |  |  |
|  | （四）会计核算 | 1.会计核算及时性 |  | 项目资金收支当月核算，满分；跨月核算不得分 |  |  | 1 | 1 | 会计账簿、凭证等资料 |  |
|  |  | 2.会计核算准确性 |  | 项目资金收支金额账证、账账、账表一致，满分；否则不得分 |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  |  | 3.会计处理恰当性 |  | 会计科目使用恰当，满分，否则不得分 |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  |  | 4.会计工作规范性 |  | 会计基础工作规范，满分；不规范酌情扣分 |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  |  | 小计 |  |  |  |  | 4 | 4 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  | 28 | 27 |  |  |
| 三、产出 | （一）产出数量 | 芒市2020年直过民族自然村通畅工程 | 贫困村新建改建公路里程 | ±5%以内满分，否则不得分 | ≥311.471公里 | 330.30公里 | 10 | 10 | 2020年直过项目基本情况表（9102.99万） |  |
|  |  | 小计 |  |  |  |  | 10 | 10 |  |  |
|  | （二）产出质量 | 竣工验收合格率 |  | 项目验收合格，得满分；不合格，不得分 | 100% | 100% | 5 | 5 | 公路工程竣工验收鉴定书 |  |
|  |  | 小计 |  |  |  |  | 5 | 5 |  |  |
|  | （三）产出时效 | 1.开工时间 |  | 当月开工得满分，当月未开工不得分； | 2020年1月 | 2020年1月 | 2 | 2 | 审核报告 |  |
|  |  | 2.竣工时间 |  | 当月竣工得满分，当月未竣工不得分； | 2020年12月 | 2020年12月 | 2 | 2 | 审核报告 |  |
|  |  | 小计 |  |  |  |  | 4 | 4 |  |  |
|  | （四）产出成本 | 成本节约率 | 项目工程成本节约率 | 项目工程成本节约率=项目实际成本/项目计划成本 | ≤100% | 100% | 10 | 10 | 2020年直过项目基本情况表（9102.99万） |  |
|  |  | 小计 |  |  |  |  | 10 | 10 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  | 29 | 29 |  |  |
| 四、效益 | （一）经济效益 | 农民人均纯收入 |  | 明显100分；不明显60分；未增加0分。加权计算得分 | 明显 | 明显 | 2 | 2 | 调查表 |  |
|  |  | 小计 |  |  |  |  | 2 | 2 |  |  |
|  | （二）社会效益 | 芒市2020年直过民族自然村通畅工程受益建档立卡贫困人口数 |  | 项目的实施，是否达到预期目标，产生良好社会效益 | ≥3110人 | 3110人 | 1 | 1 | 德宏州芒市2020年统筹整合财政涉农资金脱贫攻坚项目表 |  |
|  |  | 具备条件的建档立卡贫困村通硬化路率 |  | 项目的实施，是否达到预期目标，产生良好社会效益 | 100% | 100% | 1 | 1 | 建制村村委会通畅照片；芒市各乡镇建制村公路通畅情况一览表 |  |
|  |  | 贫困地区建制村通客车率 |  | 项目的实施，是否达到预期目标，产生良好社会效益 | 100% | 100% | 1 | 1 | 建制村通班车及公示牌照片 |  |
|  |  | 贫困地区居民出行平均缩短时间 |  | 项目的实施，是否达到预期目标，产生良好社会效益 | ≥0.5小时 | 0.5小时 | 1 | 1 | 建制村通班车及公示牌照片 |  |
|  |  | 小计 |  |  |  |  | 4 | 4 |  |  |
|  | （三）可持续发展 | 政治建设 |  | 有利于政治建设，产生长期影响，满分；否则不得分 | 有利、长期 | 有利、长期 | 4 | 3 | 调查表 | 由于该项目属于基础设施，可持续发展效益短时间内无法充分体现，故酌情扣分 |
|  |  | 经济建设 |  | 有利于经济建设，产生长期影响，满分；否则不得分 | 有利、长期 | 有利、长期 | 4 | 3 | 调查表 |  |
|  |  | 文化建设 |  | 有利于文化建设，产生长期影响，满分；否则不得分 | 有利、长期 | 有利、长期 | 4 | 3 | 调查表 |  |
|  |  | 社会建设 |  | 有利于社会建设，产生长期影响，满分；否则不得分 | 有利、长期 | 有利、长期 | 4 | 3 | 调查表 |  |
|  |  | 小计 |  |  |  |  | 16 | 12 |  |  |
|  | （四）项目满意度 | 调查对象满意度 |  | 满意100分，基本满意60分，不满意0分。加权计算得分 |  |  | 9 | 8 | 调查表 |  |
|  |  | 小计 |  |  |  |  | 9 | 8 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  | 31 | 26 |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |  | 100 | 93 |  |  |