
附件1

芒市边境地区转移支付资金

绩效评价自评报告

（2017年度）

德宏州芒市财政局

填报日期：2018年5月15日

一、2017年边境地区经济社会发展基本情况

芒市（原名潞西市，2010年7月12日经国务院批准更名为芒市）是德宏傣族景颇族自治州州府所在地，地处云南西部，德宏州东南部，是全州政治、经济、文化中心和交通、通信枢纽，是中国面向东南亚、南亚的重要门户，芒市东西长约71公里，南北宽约62公里，总面积2,987平方公里，市辖6乡5镇1个街道1个农场，80个村委会，14个社区居委会，728个自然村，1018个村民小组，其中山区占74%，坝区占26%（含海拔在1000以下的低热河谷），遮放镇、芒海镇、勐戛镇、中山乡等4个乡镇的33个自然村与缅甸勐古镇区接壤，拥有5条通商通道，国境线长68.23公里。2017年末，全市总人口41.57万人，其中农村人口21.84万人，主要聚居着傣族、景颇族、德昂族、阿昌族、傈僳族五个世居少数民族，占总人口的52.53 %。2017年芒市地方公共财政预算收入60,002万元、地方公共财政预算支出284,333万元、上级补助收入197,229万元，地方可用财力158,231万元、财政供养人员12279人。
二、边境地区转移支付资金管理情况

（一）总体情况

   为加强边境地区转移支付资金管理，我市成立了由分管财政的副市长为组长，财政局局长为副组长，各相关单位为成员的边境地区转移支付资金管理领导小组，强化责任、加强领导，并按照上级相关文件，结合我市实际制定出台了《芒市边境地区转移支付资金管理实施细则》（芒财发〔2016〕214号）、《2017年芒市中央边境地区转移支付资金管理办法》及《芒市中央边境转移支付资金项目库管理暂行办法》等文件。建立监督检查和绩效评价机制，市财政会同相关部门采取定期检查与不定期抽查相结合的方式对实施项目进行监督管理，对项目实施过程中发现的问题，及时要求项实施单位整改，对整改不力的相关人员进行投诉问责，确保项目监督检查落实到位。

（二）项目类资金管理情况

1. 项目建设管理

一是实行项目库管理。我市当年度规划实施的所有项目均从项目库中抽取，各项目单位在上一年度将本年度拟申报实施的项目报送市财政局，纳入到市级项目库。市财政局根据项目单位项目申报情况到项目实施点进行实地查看，对不符合边境地区转移支付资金使用范围、申报资料不实、弄虚作假的项目不予入库。

二是项目专家评审制。对入库拟实施的项目邀请发改、纪委、审计、财政等多个单位有资质的专家进行项目评审，对项目项申请的必要性、可行性进行评审，并出具评审意见，没有通过专家组评审的项目不予实施。

三是严格招投标程序。项目招投标均按《云南省边境地区转移支付资金管理办法（2015年）》和《中华人民共和国招标投标法》的相关规定，坚持公平、公开、公正的原则，通过委托有资质的招投标代理机构或采取邀标的方式进行招投标，严格招投标程序、规范操作，优选有资质的施工单位实施项目建设。同时，聘请有资质的监理单位对施工质量实施全程监理，切实加强对项目的监管，确保项目工程质量。

四是广泛宣传、充分发动群众积极参与。我市项目实施单位坚持项目实施按照群众自愿与政府引导相结合、国家扶持与群众自力更生相结合的原则，多次召开群众大会，广泛宣传，使人民群众充分认识到工程建设的意义，明确建设内容和标准要求，尊重群众意愿，充分调动群众建设家园的积极性、主动性和创造性，发动群众积极投身项目建设，并积极参与项目规划和实施监督管理。

五是加强组织协调、及时解决建设中的各种问题，确保工程质量、安全施工。在项目可行性报告规划的基础上，各项目实施领导小组进一步对项目实施点建设内容进行合理布局和充实，确保规划一步到位。同时，为确保工程顺利实施，各乡镇项目实施领导小组明确了双方应履行的责任和义务，精心组织，严格工程管理，严把工程质量关。指定了专人具体负责抓好各项目点建设工作，并为各项目点抽派了一名工程技术人员驻地监督项目质量，同时，各项目点由群众选举3-5人组成工程管理小组，做好协调及质量监督工作。这些措施，确保了进场原材料质量全部合格，现场施工记录和检查记录齐全。对于检查中发现的工程质量问题及时予以整改，不合格工程坚决返工，确保了工程质量和工程进度。

六是收集整理项目相关资料，确保项目工程资料完整。为体现对项目工程的痕迹管理，我市对项目相关资料进行认真收集整理，形成项目工程的整套资料归档保存。同时，要求项目实施单位做好项目的图片资料收集整理，对项目实施前、实施中和完工后的相关图片进行收集，使项目实施效果通过图片资料对比就能看出。

七是完工项目及时验收。项目完工后，由项目实施单位对年度项目实施情况进行初验，在初验的基础上提交评价报告上报财政部门，市级财政部门收到项目实施单位评价报告后组织对项目的技术、财务、资产等进行审核验收，出具项目验收报告，并汇总编制年度绩效评价及检查报告。

2. 项目资金管理

规范资金拨付程序，对项目资金实行专人管理、专账核算、专款专用，我市要求项目实施单位要编制项目预算，编报项目用款计划，项目开始实施时，由项目实施单位报送拨款审批表，经市财政局主管领导签批后，预拨不超过项目资金的20%给项目施工单位作为项目实施的启动资金。在项目实施过程中，按工程进度拨款，工程完工结算前拨款金额不超过项目总造价的80%。项目完工结算时，由项目实施、监督管理单位对项目的执行情况进行审核，在验收单据上签字盖章确认后，上报有甲乙双方签章的项目工程决算单；属基本建设类项目完工结算时按《中华人民共和国合同法》的相关规定扣留5-10%质量保修金。项目资金结余管理按照《德宏州边境地区转移支付资金管理办法》规定，当年项目竣工验收后项目资金有结余的，可用于当年其他边境项目建设资金不足部分，若仍有结余的可滚存下年继续使用。

3. 项目监督检查管理

建立监督检查和绩效评价机制，市财政会同相关部门采取定期检查与不定期抽查相结合的方式对实施项目进行监督管理，对项目实施过程中管理工作积极主动、认真负责、卓有成效的单位和个人给予必要的精神和物质奖励；对发现问题，及时责令整改，对整改不力的相关人员进行投诉问责，确保边境项目监督检查落实到位。

4. 项目后续管理

为确保将党中央、国务院和省委、省政府对边境地区人民群众的关怀政策落到实处，巩固边境地区转移支付项目实施成果，充分发挥项目使用功能，提高资金使用效益，做好竣工验收项目后续管理工作。按照“谁受益、谁管理、谁负责”的原则，一是按《中华人民共和国合同法》相关规定扣留5-10质量保修金用于项目后续维护和管理；二是由项目所在地的乡镇人民政府及使用单位负责项目工程的日常管理及维护。

（三）补助类资金管理情况

1. 基础信息管理

为确保边境转移支付项目基础信息管理及时性和真实性，我们按照专人负责和分级管理的原则，由项目责任单位定期对项目基础信息进行收集整理，市财政组织相关人员定期对项目基础信息进行检查核实，并科学运用省财政厅统一研制的系统软件对项目信息进行动态管理和实时更新。

    2. 资金监督管理

为保障各类补助资金及时发放到位，财政部门与所涉及发放补助的部门形成联动，强化发放工作领导，严格补助对象审核，严防虚报冒领补助资金发生。一是建立健全监管机制。对补助资金发放实行村组、乡（镇）、公开公示制度，通过设立服务电话、监督电话，开展回访调查等多种方式，全面接受群众和社会各界对补助资金管理和发放监督。二是实行资金专户管理机制。补助类资金实行专人管理、专户核算、专款专用，先收集核实补助对象姓名、身份证号、“一卡通”存折号等，然后把资金拨付到补助对象的“一卡通”存折进行发放。三是建立资金监督核查管理机制。市财政定期不定期联合纪委、审计等相关部门对补助类资金的兑付进行检查和抽查。通过采取以上方式对项目资金进行监管，确保项目资金安全高效运行。

三、边境地区转移支付资金绩效实现情况

（一）边境转移支付资金安排的情况及使用成效

一是上级下达资金情况：

2017年上级下达我市边境转移支付资金共计11,329.39万元，其中：一般边境转移支付资金10,284万元, 省级口岸建设资金100万元，中央边境维稳补助资金945.39万元，具体明细情况为：

1.下达2017年边境地区转移支付资金10,274万元（德财预〔2017〕223号）。

2. 下达边境建设管理工作经费10万元（德财预〔2017〕450号）。
3. 下达2017年德宏州加强口岸工作促进大通关建设奖补资金（芒海通道）100万元（德财预〔2017〕331号）。
4. 下达2017年边境地区转移支付（边境维稳）资金930万元（德财预〔2017〕360号）。

5. 下达11.20事件边境维稳补助资金15.39万元（德财预〔2017〕483号）

二是本级资金安排及实现绩效情况：

    根据《德宏州边境地区转移支付资金管理办法》（德财预〔2017〕530号）相关要求，结合我市脱贫攻坚工作实际，2017年边境地区转移支付资金分配重点倾斜于我市12个贫困村，1个贫困乡，资金安排投向主要用于乡镇村容村貌整治、道路建设、村组道路活动室建设、沿边居民补助、民兵参与边境管控补助、村级卫生室建设及学校安工程改造等，共计安排资金11,329.39万元，其中：纳入涉农资金整合7,960万元。共实施144个项目，其中一般边境转移支付资金131个，省级口岸建设项目1个,中央边境维稳补助12个。具体情况为：
1.村民小组活动场所建设项目1000万元

项目实施主体：芒市委组织部，共实施项目35个，项目实施进度100%，共完成35个村民小组活动场所建设，建设面积5250平方米，该项目的实施解决了芒市村民小组活动场所匮乏的局面，有利于完善村级公共服务基础设施，改变现有村民小组活动场所的面貌，极大提高村民小组的活动条件，方便群众办事，改善生活环境，更好地服务于芒市改革、发展、稳定的工作大局，对维护边疆稳定、民族团结、经济社会的发展将起到积极作用，社会效益显著。

2.文化活动室建设项目60万元。

项目实施主体：芒市政策研究室，勐戛镇政府，共实施2个项目，其中：用于补助以前年度实施的勐戛镇勐旺村湾手寨村民小组文化活动室建设缺口资金10万元，用于建盖勐戛村委会四村文化活动室项目50万元，由于该项目选址有变更，2017年未实施，目前正在做项目前期工作，实施进度10%。
3.村容村貌整治项目362万元。

项目实施主体：芒市政策研究室、芒市经管站、中山乡人民政府，共实施项目5个，项目实施进度100%，完成村内道路建设7130米，面积35721.14平方米，完成挡土墙支砌2912.21立方米，完成排水沟建设1227.51立方米，受益人数106890人。村容村貌整治是社会主义新农村建设的一个有效载体，“生产发展、生活宽裕、乡风文明、村容整洁、管理民主”的社会主义新农村，有着十分丰富的内容和深刻含义。实施村容村貌整治，既是发展农村生产力、调整完善农村生产关系的需要；又是加快农村经济发展、推动农村社会事业发展的需要；也是加强农村物质文明、精神文明、政治文明与和谐社会建设的需要。通过项目的实施，农村面貌得到改善和美化，农业基础得到进一步巩固，农业生产效益得到提升，农民素质得到提高，农民收入得到大幅增长。
4.美丽宜居乡村建设项目1920万元。

项目实施主体：芒市政策研究室，共实施项目23个，项目实施进度100%，完成村内路面硬化长19.2公里，面积76456平方米，村内排水沟建设体积294.3立方米，完成特色农产品交易商铺95平方米，特色交易场地309平方米；新建公房4栋，建筑面积2692平方米；文化活动场地硬化4685平方米；新建目瑙示栋2栋，新建景颇织锦展示房1栋；新安装太阳能路灯150盏；新建公共厕所3个。通过项目实施有效改善了当地的交通、水电等基础设施条件，促进了流通活跃了农村市场，拓宽了增收渠道，增加了农民收入，提高了生态环境质量，有效治理了村庄内脏乱差的环境，实现了美丽乡村生态优势资源开发与生态环境保护有机结合的目标。

5.延边居民补助430.2万元
2017年我市符合条件的边民户数有4302户，按每户补助1000元标准执行，合计补助资金430.2万元，资金使用率100%。通过发放沿边定居群众生产生活补助，资金增加沿边居民收入，解决沿边群众生活困难问题，充分体现党和国家对沿边群众的关心和关爱，为维护国土完整、巩固边境稳定，促进边境地区经济社会事业健康有序发展起到积极的促进作用。
6.边境界务员补助19.2万元。

2017年我市共有边境一线界务员32人，按照每人每月补助500元标准执行，合计补助资金19.2万元，资金使用率100%，通过界务员补助资金发放，增强了界务员参与边界巡查，界桩维护的积极性，对维护边境地区社会稳定起到了极大的促进作用。

7.边贸企业小额贸易补助301万元.
一是2017年我市符合条件的小额贸易企业有9家，共计补助资金38万元，资金使用率100%，通过实施边境小额贸易补助，对各边境小额贸易企业改善生产经营条件、转变生产经营理念、创新生产经营方式、提高企业市场竞争力和自主研发创新的能力以及边境地区经济发展起到积极的促进作用。
二是边境贸易发展资金263万元，主要安排用于芒海边民互市集贸交易市场建设，目前该项目正在做前期筹备工作。

8.水利建设项目1000万元

项目实施主体：芒市水利局，共实施农村饮水工程34件、渠道建设1件（拉老奘房沟）、河提建设1件（芒市大河大湾段河提），项目实施进度100%，涉及12个乡镇25个行政村15925人（其中：建档立卡户849户，贫困人口3174人）。新建取水池（坝）25座、沉淀过滤池25座、蓄水池31座，铺设管道253.29Km，安装一体化净水设备24套，修建灌溉渠道1条长642米，修建河提护岸1处长50米。通过巩固提升34件农村饮水安全工程，可提高15925人供水保证率及饮水水质问题，有利于保障人民群众的身体健康。通过芒市大河大湾段河提治理工程的实施，对河岸的300余亩农田起到很好的保护作用。对拉老奘房沟进行防渗642m,解决了拉老村的排洪及100余亩农田的灌溉问题。加强农村基础设施建设，对于发展农村经济、促进农民增收、加快扶贫工作步伐、改变农村贫困落后面貌具有十分重要的意义。

9.交通建设项目1000万元

项目实施主体：芒市交通局，实施 7个项目，项目实施进度100%，其中：乡村公路6条，完成公路建设15.3公里，桥梁建设1座，全长20米，项目区域受益人数12万人，通过乡村道路建设与桥梁建设项目的实施，解决了公路连接的问题，改善农村公路网，有利于整个芒市的经济发展和社会进步，有利于项目区域商贸发展和旅游资源的开发，有利于加强民族团结，稳定边疆、巩固国防和抗震救灾，有利于全面建设小康，有利于加快社会主义新农村建设。

10.乡村旅游扶贫项目900万元

项目实施主体：芒市文体广电旅游局，共实施4个项目，项目实施进度100%，完成基础设施建设面积3835平方米，民居改造8家，绿化600平方米，54盏太阳能路灯，栈道680米，观景台1座，随着我国美丽宜居乡村、云南省旅游强省、旅游产业转型升级、芒市“生态田园城市”、“花果园林城市”的加速推进，芒市将将借助新型城镇化建设、城中村改造、乡村旅游等机遇，发挥特色村寨的区位、文化优势，通过本土文化的提炼，对特色村寨的建筑、道路、绿化、管网等进行提升改造，完善村庄基础设施，提升村落整体环境，营造旅游氛围。同时以“旅游+”为引擎，带动村寨一二三产业的融合发展，使其成为芒市新型城镇化以及花果园林城市建设的后起之秀。通过项目实施，从整体上使得村落的人居环境得到提升，构建了以旅游产业为支撑的村寨产业体系。提升农村地区基础设施覆盖面和建设水平，从而有效促进地区新型城镇化发展。实现了旅游与地域文化的深度结合，丰富旅游内涵，对地域文化的展示、宣传、传承和发扬将起到巨大的促进作用。
11.义务教育学校建设项目1640万元

项目实施主体：芒市教育局，实施6个项目，其中：基础设施建设5个，设配购置1个，项目实施进度90%,完成校舍面积改造21212平方米，新建运动场6500米，购置教育信息化设配1套，芒市地处边疆少数民族地区，人民综合素质普遍偏低、教育科技较落后，各类人才匮缺。随着国家实施“西部大开发”战略，德宏州“桥头堡”项目，瑞丽开发开放试验区建设的实施，给芒市带来了前所未有的发展机遇，经济发展归根到底是人才的发展，做好教育基地建设，是芒市人才培养的基础，对芒市的经济和社会发展具有十分重要的政治意义。通过项目的实施：进一步改善学校硬件设施，提高办学水平，解决危房多、校舍不足等问题，排除安全隐患，改善办学条件，优化教育资源，促进教育均衡发展，提高芒市人口综合素质，促进经济社会持续、快速、健康发展。
12.村卫生室建设项目500万元

项目实施主体：芒市卫计局，共实施7个项目，项目实施进度90%，新建业务用房建设面积868平方米，完成地板硬化200平方米，新建厕所4座，面积45平方米，改造业务用房面积2000平方米，使得全市41万人受益。项目成效：全面提升医乡镇卫生院、村卫生室医疗能力，使医疗综合服务能力进一步提高，能够改善医疗卫生机构为民服务工作要求，缓解群众看病难、跑远路问题，更好地为辖区群众服务，能够强化医疗设备建设，使医疗卫生机构的发展迈上新台阶。

13.民兵参加边境管控补助40万元

一是用于323名民兵联防联训培训经费37万元，执行标准103元/人/天（含伙食费、水电费、服装费、误工费等），教官补助及其他开支3.73万元；二是用于发放44名民兵情况信息员补助3万元。执行标准58元/人/月。通过民兵参加边境管控补助发放增强了民兵参与边境管控的积极性，使边境一线民兵出勤率得到极大的保障，对维护边境地区社会稳定、增强对敌对势力渗透的防御力，对保障边境一线民生生活、民族稳定将起到极大的促进作用。

14. 沿边三年行动计划农村危房改造及抗震安居房建设项目1101.6万元

该笔资金整合用于我市2016年实施的分散安置建档立卡贫困户建房补助，共补助户数2049户，每户补助4万元，项目成效：易地搬迁和分散安置以及农村抗震安居房建设等工程的实施，使得贫困群众住房得到保障，住房条件和生活环境大幅改观，为我市脱贫攻坚工作打下了坚实的基础。

15.边境建设管理工作经费10万元

用于我市项目筛选，论证、地勘、评审等方面的支出，管理工作经费的投入，给予了我市边境地区转移支付项目前期工作一定的经费保障，为做实做好边境转移支付项目打下基础。

16.口岸大通关建设奖补资金100万元。

主要用于芒海通道联检楼运行维护费，包括联检中心的精神文明宣传、水、电、道路、场地、房屋、消防、监控等维护保养及绿化、卫生保洁、安全保卫、办公、交通、联检食堂开支等。由于口岸资金申请复杂，省口岸办批复项目后资金到达项目单位较晚，历年口岸运维都跨年使用，目前该笔资金还未拨付至口岸办。

17. 边境维稳经费补助945.39万元

一是用于 “11.20”边境维稳工作经费190万元，边境防疫经费53.19万元，合计243.19万；

二是用于护边员补助70.8万元，2017年共有边境护边员118人，每人每月补助500元，合计补助资金70.8万元；

三是用于边境一线边防站所基础设施项目建设631.4万元；

边境维稳经费的投入，为开展边境管控、安全防范、安置救助、疫情防控等边境维稳工作奠定了基础，有效的应对边境稳定突发事件，有力维护边境稳定、国家安全和边疆各族群众安宁，对强边固防起到了推动性作用。
（二）评价指标说明 
1. 重点民生支出情况 
2017年，教育支出63,474万元，比上年54,364万元增支9,110万元，增长16.8 %，人均教育支出1,527元，低于全省平均水平560元，与上年相比比重增长0.6%；医疗卫生支出21,184万元，比上年32,181万元减支10,997万元，下降34.2%，人均医疗卫生支出510元，低于全省平均水平632元，与上年相比比重下降35.5%；农林水支出39,809万元，比上年49,640万元减支9,831万元，下降19.8%，人均农林水支出958元，低于全省平均水平422元，与上年相比比重下降11.4%；环境保护支出5,987万元，比上年3,487万元增支2,500万元，增长71.7%，人均环境保护支出144元，低于全省平均水平231元，与上年相比比重增长10.7%；文化体育传媒支出2,250万元，比上年3,934万元减支1,684万元，下降42.8%，人均文化体育传媒支出54元，低于全省平均水平94元，与上年相比比重下降22.3%。 
2. 经济社会指标情况 
2017年，地区生产总值1,044,765万元，人均生产总值25,133元，低于全省平均水平9,307元，与上年相比比重增长2.6%；城镇居民人均可支配收入26,117元，比上年24,027元增长8.7%，低于全省平均水平4,879元，与上年相比比重增长0.9%；农民人均纯收入10,364元，比上年9,465元增长9.5%，高于全省平均水平502元，与上年相比比重提高1.2%；公共财政预算支出284,333万元，比上年280,491万元增支3,842万元，增长1.4%，人均支出6,840元，低于全省平均水平5,062元，与上年相比比重下降7.4%；边境对外贸易进出口总额341,000万元，增长9.9%，增幅底于全省增幅，比上年增长9.6 %1. 

（三）教育、医疗卫生、农林水、环境保护、文化体育与传媒等民生支出改善情况
2017年，在市人大、市政协的监督支持下，团结带领全市各族人民，有效应对复杂的发展形势，主动适应经济发展新常态，全力以赴决战决胜脱贫摘帽攻坚战，积极稳妥处置各种困难和挑战，凝心聚力，狠抓落实，各项工作取得了显著成效。全年实现生产总值108.7亿元，同比增长10%；完成固定资产投资102.3亿元，增长10%；一般公共财政预算收入6亿元，增长3.2%；社会消费品零售总额49.4亿元，增长12%；外贸进出口总额34.1亿元，增长9.9%；城乡常住居民人均可支配收入分别为25997元和10402元，增长8.2%和10%，居民消费价格指数控制在103.5%以内，顺利实现了“高开稳走”的目标。全市呈现出经济发展持续向好、环境质量明显改善、民生保障更加有力、和谐社会不断巩固、各民族团结进步的良好局面。

深入推进就业创业工作，实现城镇新增就业2081人，扶持创业710人，发放创业担保贷款6872万元，城镇登记失业率控制在4.3%以内。教育均衡发展水平进一步提升，完成29所学校改扩建，“全面改薄”工程有序实施。芒市职教中心、轩岗和谐小学等项目前期工作取得实质性进展。投入7000万元大力实施教育信息化工程，500人以上的中小学在全省率先实现教育基本信息化。芒市第一小学荣获“全国文明校园”称号。人民健康水平不断提高，市妇幼保健院迁建项目加快建设，乡镇卫生院、村卫生室达标率均为100%。全面取消市级公立医院药品和耗材加成，启动家庭医生签约服务，新型农村合作医疗与城镇居民医疗保险顺利并轨，医疗费用“一站式”即时结算覆盖全市定点医疗机构。传染病发病率控制在较低水平。文体广电事业蓬勃发展，累计投入资金3200万元，全面实施文化中心、文化活动室、广电数字化3个覆盖工程；新增《德昂族酸茶制作技艺》等3个省级非遗项目。成功举办全省青少年举重锦标赛，取得州第二届运动会、第九届老健会团体第一的优异成绩。社会保险体系持续完善，参加社会保险66.4万人次，享受待遇93万人次7.4亿元。全面启动全国残疾预防综合试验区创建。累计投入移民资金5693万元，实施第三批移民避险解困项目，发放移民年度直补239.3万元。成功创建民族团结进步示范镇、示范村9个。大力推进社会治安和公共安全管理创新，禁毒防艾人民战争深入开展，大案要案全部告破，各类违法犯罪得到有效遏制，全省安全感满意度调查排名大幅提升。第一轮“兴边富民沿边三年行动计划”顺利完成。“数字边防”（一期）建设项目投入使用，打造遮放谢里、芒海户那两个强边固防示范村寨，党政军警民合力强边固防试点工作顺利实施。五级视频接访系统建设加快推进，矛盾纠纷、群体性上访事件明显减少，圆满完成十九大安保维稳工作。安全生产形势总体平稳，政府购买专家安全检查在重点行业领域实现全覆盖，全市未发生较大以上安全事故。省级食品安全示范市创建成果持续巩固。国防动员、国防教育、民兵预备役、征兵等国防后备力量建设和双拥工作不断加强。

四、完善边境地区转移支付资金管理的经验及措施

一是落实工作责任，根据《芒市边境地区转移支付资金管理实施细则》，与相关实施单位签订《边境地区转移支付项目实施责任书》，在责任书中划分主体、明确责任。对工程进度达不到要求的，导致我市资金使用绩效管理水平降低的项目单位，在下年安排边境地区转移支付项目时压缩和调减该项目单位的申报数量、金额。

二是加强对边境地区转移支付项目库的建设工作。依据边境地区转移支付资金使用要求，结合区域内经济和社会发展需求，以及相关部门对项目建设的要求，合理编制边境地区转移支付资金年度项目，统筹建立和管理各级边境地区转移支付项目库，对项目库进行必要的更新和滚动管理。

三是加强资金管理，接受全方位监督。利用广播电视、网络、报刊等新闻媒体，采取多种形式和手段，积极做好宣传发动工作，增强项目管理透明度，主动接受社会监督。通过加大宣传力度，宣传中央对边境地区人民群众的关怀，充分调动广大人民群众参与项目建设的积极性。及时总结成功经验，宣传、推广和树立正面典型，为加强项目管理工作营造良好环境。把资金分配和项目选择纳入地方财政政务公开范围，接受社会各界监督。

五、意见建议

一是建议增加边境地区专项转移支付资金量，缩小发达地区和边疆地区的财力差别。

二是建议上级扩大边境地区民生保障领域和保障范围，重点支持强边固防和村级基层建设，让边境地区广大人民群众切实体会到党和国家对边境地区的关心和关怀。

三是建议上级部门在下达边境转移资金中按一定比例给予适当安排项目前期管理经费，为基层开展好边境地区转移支付项目管理提供有力保障。

四是建议上级部门加强工作指导搭建学习平台。在边境地区转移支付管理尤其是绩效评价方面组织开展专门的业务培训，帮助边境地区财政部门及时完善薄弱环节，找准方式方法，有的放矢，不断提高管理水平。

六、自评得分情况

通过各项指标的认真评价和综合评审，芒市2017年度边境地区转移支付资金自评得分80.03分，其中，资金管理指标分值25分，自评得分22分，资金绩效指标分值50分，自评得分47.03分，基本公共服务水平提升情况指标分值25分，自评得分11分。
附件：芒市边境地区转移支付资金绩效评价指标体系

PAGE  
- 2 -


