芒市委组织部2020年预算重点领域

财政项目1文本公开

- 一、项目名称

- 芒市2017年村民小组活动场所建设项目

- 立项依据

- 2017年5月20日，芒市发改局以《关于芒市2017年村民小组活动场所建设二期工程实施方案的批复》（芒发改字[2017]85号）批准建设（东片区）。

- 2017年5月30日，芒市发改局以《关于芒市2017年村民小组活动场所建设三期工程实施方案的批复》（芒发改字[2017]90号）批准建设（西片区）。

- 项目实施单位

- 中共芒市委组织部

- 项目基本概况

- 2017年，按照省委关于实现村民小组活动场所建设全覆盖的工作要求，芒市委通过认真梳理排查，决定新建村民小组活动场所174个，修缮加固23个，预算投入5000万元。工程中标公司为：江东建筑公司负责西片区，四川富文公司负责东片区。

- 项目实施内容

- 在全市新建村民小组活动场所174个，每个新建活动场所建设活动室1间（一层，100平方米），有条件的地方建设厨房（30平方米）、公厕（20平方米）各1幢，硬化活动场地1块（200平方米），并配备相应设施设备。修缮加固方面，每个活动室补助不超过10万元。

- 资金安排情况

- 资金来源为本级政府自筹。西片区总投资合计2323.68万元，其中建筑安装工程投资2299.19万元（审减后金额），待摊投资2448.71万元（设计费1.42万元、监理费21万元、招投标费和拦标价编制费1.5万元、印花税0.57万元）。东片区最终投资总额还未审定，约2136万元。2020年度安排资金559.02万元。

- 项目实施计划

- 项目于2017年7月16日开工，2018年2月竣工。目前已投入使用。

- 项目实施成效

芒市2017年村民小组活动场所的建成，提升了党组织在群众中的威信和形象。活动室的功能定位为“党员活动室、文体娱乐活动室、村小组会议室、矛盾纠纷调解室、老年之家、妇女之家、民兵之家、青年之家、红白喜事举办点、实用技能培训点”的“十位一体”综合活动场所，切实发挥出活动场所的阵地效应。对于顺利开展农村基层各项工作，构建农村平安、和谐，稳定基层政权，推进社会主义新农村建设都具有十分重要的意义。