芒市城区环境百日综合整治行动工作任务分解表

	加大城市管理力度
	（十五）优先发展城市公共交通
	一是公交车辆运营成本补助：按照公交企业实际投入运营车辆数，给予每辆公交车2000元/年的运营成本补助金，连续补助三年（2018年至2020年）。二是与公交企业协调，办理老年人、残疾人等弱势群扶持政策，按实际刷卡金额进行计算，每人每年补助封顶线100元，所需资金由政府和企业分别按80%、20％的比例共同承担，2018年1月1日实施。三是及时兑付成品油价格改革财政补贴资金，2018年2月16日前完成。四是制定出台《芒市人民政府关于城市优先发展公共交通的实施方案》2018年2月20日前完成
	
	刘政
	杨国彪
	市交通局
市财政局
	市道路运输管理局
市交警大队
	2018年2月开始实施，公交优惠政策长期坚持。
	
	

	
	（十六）城市保洁净化
	1.健全和完善城市保洁净化相关机制，探索适应市场要求的运行机制，2018年5月份前完成。

2.开展百日综合整治行动，对城区道路、人行道等，加强清扫保洁力度，加大机械清扫、降尘洒水。针对市场周围、商业区等人群密集区域增加保洁人员，增加保洁频次。2018年1月至5月
	
	李蔚
	彭邦庆
	市住建局
	市财政局

市环保局

市综合执法局

市政务管理局

市人社局

市委编办

市市场监督管理局
市法制办
	2018年5月前完成整治，整治完成后长期坚持。
	目前正在开展百日保洁净化综合整治行动
	

	提升城市品质
	（十七）实施灯光亮化改造提升工程
	对孔雀湖、城区主干道、重点场所、重要建筑、重要节点实施灯光亮化提升工程。
	
	刘政
	李荣宽
	市文体广电旅游局
	市住建局
市供电局
	2018年4月30日前 
	
	

	
	（十八）城市入口改造提升
	完成芒市北入城口（城北环岛至高速公路连接线）道路、绿化、亮化等改造提升，2018年2月16日前，完成路面沥青铺筑。
	
	李蔚
	邵维欢
	市住建局
	芒市镇
市交警大队
	2018年5月前完成工程建设
	已完成部分基础设施建设，目前正在开展路面铺筑、绿化和亮化工作。
	

	
	（十九）市民综合素质提升
	开展系列宣传，实施全民文明出行素质提升工作，营造声势和氛围，广泛在电视、广播、报纸、网站、微信等媒体上宣传，提高市民知晓率和参与。
	
	龙盈惠
	邢美高
排早海
	市文明办
	市交警大队
	立行立改并长期坚持
	
	

	
	（二十）人居环境提升
	制定并实施《人居环境三年行动计划》
	
	李蔚
	邵维欢
	市人居办
	各乡镇
勐焕街道
遮放农场管委会

市直有关单位
	2018年至2020年
	
	

	
	（二十一）大牲畜交易市场迁移
	将天龙街大牲畜交易市场迁出主城区，2018年1月至3月完成规划选址，2018年5月实施搬迁。
	
	杨绍刚
陆凡

孟玉相坐
	方二所旺
	芒市镇
	市农业局
市市场监督管理局

市住建局

市国土局

市工业和商务局
	2018年6月前
	
	


PAGE  
- 1 -

