芒市交通运输局2020年预算重点领域

财政项目文本公开

——省道S339线芒市遮放至芒海公路

- 项目名称：省道S339线芒市遮放至芒海公路

- 立项依据：云南省发展和改革委员会关于省道S339线芒市遮放至芒海公路可行性研究报告的批复（云发改基础[2017]433号），云南省发展和改革委员会关于省道S339线芒市遮放至芒海公路初步设计的批复（云发改基础[2017]732号），德宏州交通运输局关于省道S339线（芒市遮放至芒海公路）改造工程两阶段施工图设计的批复（德交发[2018]18号），德宏州交通运输局关于省道S339线（芒市遮放至芒海公路）改造工程两阶段施工图预算的批复（德交发[2018]312号）

- 项目实施单位：芒市交通运输局

- 项目基本概况：项目位于德宏州芒市遮放镇、芒海镇境内，路线起于遮放镇南冷村，止于芒海通道国门处。主线长39.71公里，同步建设芒海连接线0.53公里。遮放镇坝区段（K0+000-K3+880）、芒海镇坝区段（K38+980-K39+687.003）采用二级公路标准建设，设计速度60公里/小时，路基宽度12米，桥涵设计汽车荷载等级采用公路-Ⅰ级；山区段（K3+880-K38+980）、芒海连接线采用三级公路标准建设，设计速度30公里/小时，路基宽度7.5米，桥涵设计汽车荷载等级采用公路-Ⅱ级。

- 项目实施内容：路基、路面、桥梁、涵洞、防护工程、排水工程等。

- 资金安排情况：批复的施工图预算总金额为38366.2066万元。中央车购税补助资金10882万元，其余不足部分地方自筹。

- 项目实施计划：本项目原计划于2019年年底完工并通车。由于项目资金不到位等原因，导致工程进度滞后，目前计划于2020年年内完工并通车。

- 项目实施成效：本项目是省道S339线中的芒市遮放至芒海段，是滇西地区交通运输的重要通道之一，是德宏边境通往内地发达地区的陆路大通道，也是滇西通往缅甸的重要通道之一，是云南省沿边公路网的一段，同时也是沿边地区交通战备的国防公路。本项目的建设对完善云南省干线公路网，改善芒市的交通条件，加强滇西地区与相连省份及东南亚国家的联系，保障边境地区战略公路网的完善，促进滇西地区社会经济发展、旅游资源开发，促进沿边地区脱贫致富具有重要意义。