芒市交通运输局2020年预算重点领域财政项目文本公开

- ——农村公路建设项目

- 一、项目名称：农村公路建设项目

- 二、立项依据：根据预算安排农村公路项目资金600万

- 三、项目实施单位：芒市交通运输局

- 四、项目基本概况：芒市2020年农村公路转移支付建设项目，建设里程7.87公里，共6个项目。项目涉及风平镇、勐戛镇、江东乡等3个乡镇。

- 项目一：芒市允门至和谐小学公路，项目位于风平镇允门、和谐小学搬迁点，建设里程1.5公里，计划总投资112万元；

- 项目二：芒市风平镇芒掌至芒允公路，项目位于风平镇芒允，建设里程1.49公里，计划总投资84.1万元；

- 项目三：芒市风平镇拉应村公路，项目位于风平镇拉应村，建设里程1.01公里，计划总投资97.9万元；

- 项目四：芒市勐戛镇象塘村公路，项目位于勐戛镇象塘村，建设里程0.5公里，计划总投资75万元；

- 项目五：芒市勐戛镇勐戛一村至四村公路，项目位于勐戛镇勐戛村，建设里程0.7公里，计划总投资45万元；

- 项目六：芒市江东乡黄莲塘至户弄公路，项目位于江东乡黄莲塘，建设里程2.67公里，计划总投资186万元。

- 五、项目实施内容：建设里程7.87公里，路基宽4.5米、路面宽3.5米的整齐块石路面和水泥混凝土路面。

- 六、资金安排情况：安排转移支付资金600万元，其中：

- 1、芒市允门至和谐小学公路，安排转移支付资金112万元；

- 2、芒市风平镇芒掌至芒允公路，安排转移支付资金84.1万元；

- 3、芒市风平镇拉应村公路，安排转移支付资金97.9万元；

- 4、芒市勐戛镇象塘村公路，安排转移支付资金75万元；5、5、芒市勐戛镇勐戛一村至四村公路，安排转移支付资金45万元；

- 6、芒市江东乡黄莲塘至户弄公路，安排转移支付资金186万元；

- 七、项目实施计划：工程计划于2020年4月开工建设，于2020年12月完工。

- 项目一：芒市允门至和谐小学公路，于2020年1月15日开工建设，计划于2020年5月30日完工；

- 项目二：芒市风平镇芒掌至芒允公路，于2019年2月28日开工建设，于2019年6月30日完工；

- 项目三：芒市风平镇拉应村公路，于2016年6月20开工建设，于2016年9月30完工；

- 项目四：芒市勐戛镇象塘村公路，计划于2020年4月开工建设，于2020年12月完工；

- 项目五：芒市勐戛镇勐戛一村至四村公路，计划于2020年4月开工建设，于2020年12月完工；

- 项目六：芒市江东乡黄莲塘至户弄公路，计划于2020年4月开工建设，于2020年12月完工。

- 八、项目实施成效：项目的建设有利于改善沿线群众出行难的问题，为当地提供一个快速、便捷公路交通运输条件，有利于政府扶贫工作的开展，改变农村封闭、闭塞、交通不畅的现状，有利于提高农村居民的生活水平，缩短城乡差异，扩大内需、拉动市场经济发展、促进产业优化配置，加快社会主义新农村的规划建设，促进农村物质文明和精神文明建设，解决5个自然村道路硬化问题，项目惠及全市受益人口1519户、6515，其中：受益建档立卡贫困人口139户、612人。使沿线地区尽快改变贫穷落后、走上脱贫致富的道路，推动社会事业的发展，促进边疆各民族的团结、社会稳定与和谐。