
[image: image1.png]


                  

                    芒交发〔2020〕45号

芒市交通运输局关于芒市芒别至芒广乡村旅游公路施工图设计批复
芒市公路建设指挥部：

你指挥部上报的《关于芒市芒别至芒广乡村旅游公路施工图设计及预算进行审查的请示》（芒公路指发[2020]32号文）已收悉，芒市交通运输局于2020年7月7日，安排专人主持对芒市芒别至芒广乡村旅游公路施工图设计进行现场审查，现将审查结果批复如下：
一、项目概况

芒市芒别至芒广乡村旅游公路位于芒市风平镇、轩岗乡境内，项目共涉及5个自然村，路线合计全长7.105709公里。公路的修建，有利于改善沿线群众出行难的问题，为当地提供一个快速、便捷的公路交通运输条件，有利于政府扶贫工作的开展，改变农村封闭、闭塞、交通不畅的现状，有利于提高农村居民的生活水平，缩短城乡差异，扩大内需、拉动市场经济发展、促进产业优化配置，加快社会主义新农村的规划建设，促进农村物质文明和精神文明建设，使沿线地区尽快改变贫穷落后、走上脱贫致富的道路，推动社会事业的发展，促进边疆各民族的团结、社会稳定与和谐。

二、主要技术标准及主要工程数量

（一）主要技术标准

1、公路等级：三级

2、设计速度：30公里/小时

3、路基宽度：7.5米

4、行车道宽：6.5米

5、路面类型：沥青混凝土路面

6、桥涵与路基同宽

7、设计荷载：公路—Ⅱ级

8、抗震设防：本段公路所在区动峰加速度值为0.3g，地震基本烈度值为Ⅷ度，沿线构造物均按此烈度进行抗震设防。

（二）全线主要工程数量

建设总里程7.105709公里，其中：主线长5.24335公里，目瑙纵歌文化园支线长0.813425公里，老光杏支线长1.048934公里。项目路基挖方17.4718万立方米，路基填方11.7952万立方米，特殊路基处理3.8674万立方米，路基防护（下挡墙）29.97百立方米，路基防护（植草护坡）21.75千平方米，级配碎石底基层51.23千平方米，水泥稳定碎石基层51.23千平方米，沥青混凝土面层（含中粒式、细粒式及稀浆封层）51.23千平方米，桥梁31米/1道，钢筋混凝土盖板涵216.73米/12道，钢筋混凝土圆管涵243.08米/18道，平面交叉路口24处，改移沟渠440米/5处，改移管线设施300米/2处。

三、报审的施工图设计文件基本符合相关技术标准、规范，原则同意该项目施工图设计，但应按批复要求和设计审查报告对施工图进行补充完善后再交付实施。

四、请认真按照设计审查报告（附后）提出的意见和建议，对设计文件进行修改完善。

五、工程预算

项目建设总里程7.105709公里，工程预算总投资5829.5424万元，平均每公里造价820.4026万元。第一部分建筑安装工程费3433.0062万元，第二部分土地征用及拆迁补偿费1858.677万元，第三部分工程建设其他费用262.3735万元，第四部分预备费166.6217万元，建设期贷款利息108.8641万元。

六、本项目建设资金来源为上级补助及芒市自筹解决。

七、该项目由芒市公路建设指挥部负责实施。请抓紧开工准备工作，争取在2021年5月底前完工。

附件：芒市芒别至芒广乡村旅游公路一阶段施工图设计咨询审查报告
芒市交通运输局

2020年7月15日

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
芒市交通运输局办公室                  2020年7月15日印

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

- 2 -

