勐戛镇人民政府文件

勐政发﹝2019﹞273号

────────────────

勐戛镇人民政府关于印发《勐戛镇大力推行ETC发行应用工作实施方案》的通知

各村委会，镇直各相关单位，市属驻勐戛各单位：

经镇人民政府研究决定，现将《勐戛镇大力推行ETC发行应用工作实施方案》印发给你们，请认真贯彻落实。

勐戛镇人民政府

2019年10月14日

勐戛镇大力推行ETC发行应用工作

实施方案

根据《云南省人民政府办公厅关于大力推动ETC发行应用工作的通知》（云府办明电﹝2019﹞26号）、《德宏州人民政府办公室关于印发德宏州深化收费公路制度改革取消高速公路省界收费站实施方案的通知》（德政办便﹝2019﹞504号）和《芒市大力推行ETC发行应用工作实施方案》要求，按照省、州、市加快推进ETC发行应用工作视频会议精神，为进一步加快推进全镇ETC发行应用工作，确保目标任务顺利完成，结合勐戛实际，制定本方案。

一、指导思想

牢固树立新发展理念，按照高质量跨越式发展要求，坚持以深化供给侧结构性改革为主线，实现不停车快捷收费，提高高速公路通行效率，促进节能减排，减少收费站拥堵，便利人民群众安全便捷出行。

二、基本原则

按照“政府引导、市场主导，统筹规划、协调推进，创新发展、示范引领，注重实效、惠及民生”的原则开展工作。

三、工作目标

（一）2019年10月底，配合云南交投集团保山管理处完成全市辖区内高速公路联网收费系统和电子不停车收费系统（ETC）门架系统硬件及软件标准化建设改造，收费站入口不停车称重检测、超载车辆调头等工程建设改造。

（二）2019年11月底，实现全镇机关事业单位公务用车，国有企业车辆，救护车、消防车、警车等特种车辆ETC安装全覆盖，安装使用率达100%；社会车辆安装率达80%以上。

四、组织机构

为确保ETC发行应用工作顺利开展，经勐戛镇人民政府研究，决定成立勐戛镇ETC发行应用工作领导小组。人员名单及职责分工如下：

组  长：李周富    镇党委副书记、镇政府镇长

副组长：李本亮    镇党委委员、镇政府副镇长

成  员：张志成    镇党政综合办副主任（主持工作）

姚茂鲜    镇经济发展办主任

革丽斯    镇社会综合治理办主任

汤思聪    镇农业综合服务中心主任

焦  毅    镇村镇规划建设服务中心主任

赵孝春    镇文化广播电视服务中心主任

许家春    镇林业站站长

杨德智    勐戛边境派出所教导员

邱爱强    勐戛交警中队队长

鲁  冰    勐戛司法所所长

周高云    芒市市场监督管理局第六所所长

蔺以海    勐戛中心卫生院院长

杨云才    勐戛中学校长

李新传    勐戛中心校校长

母其顺    勐戛供电所所长

陈镜周    勐戛消防队队长

王子林    勐戛村委会主任

张春林    勐稳村委会主任

马银国    勐旺村委会主任

杨光培    三角岩村委会主任

李高桥    团箐村委会主任

匡加福    芒牛坝村党总支书记、村委会主任

范绍波    大新寨村委会主任

李能龙    象塘村委会主任

密红有    杨家场村委会主任

领导小组下设办公室于镇交通管理所，办公室主任由焦毅同志担任，全面负责ETC发行应用统筹协调、收集、汇总、上报等工作。

五、相关要求

（一）加强领导，明确责任。按照省州市要求，全镇范围内的公务用车以及救护车、消防车等在籍车辆必须全部安装ETC，实现公务用车ETC安装全覆盖，安装率100%。各村委会和各村民小组为辖区内ETC发行任务的第一责任人，落实属地管理责任制，逐级督导考核，层层压实责任。要成立工作专班，按照确定的ETC发行任务分解数，层层抓好工作落实。明确专人负责，明确时间表、路线图，按照时间和目标要求抓好ETC安装应用的统计、安装、上报工作，确保工作无盲区。（责任单位:各村委会和各村民小组）

（二）强化职责，协同配合。勐戛交警中队要进一步做好全镇机动车辆数据信息共享工作，为ETC的精准发行和推广应用提供数据；要对新落户车辆、年检车辆以及到公安交管部门接受交通违法处罚的车辆落实免费安装ETC工作。待出台货车ETC办理规范后，镇交通管理所组织勐戛交警中队及合作银行从营运货车、“两客一危”车辆入手，加快货车和大型车企的ETC发行应用工作。各合作银行要进一步提高服务水平，提供互联网发行、预约安装、上门安装等服务，要依托银行网点、车管所、高速公路服务区和收费站出入口广场等车辆集中场所，增加安装服务网点，最大限度的方便群众就近便捷免费安装，确保完成全镇社会车辆安装率达80%以上的年度目标任务。（责任单位：勐戛交警中队、镇交通管理所、合作银行、各村委会和各村民小组）

（三）加大宣传，做好服务。全镇各部门、各村委会、各村民小组要加大ETC发行应用的宣传动员工作，充分利用广播、电视、报刊、互联网等新闻媒体，宣传ETC在快速通行、优惠优享、公益环保等方面的优势，让广大群众对ETC发行应用政策“听得懂、信得过、愿支持”，特别是要注意加强对边远山区的宣传，提高知晓率。(责任单位：镇政府、各村委会和各村民小组)

（四）加强监督考核，强化责任追究。对照省州市的约谈机制，对不作为、慢作为，工作推进不力，不能如期完成目标任务的村委会，将由镇政府领导约谈村委会主要负责人，约谈后工作推进情况仍无明显改善的，由镇领导小组按程序提请有关部门追究责任。

（五）及时推进工作，按时上报信息。各村委会必须于10月8日前完成上报本村确定的联系人员名单、本村车辆安装ETC情况登记表。要以村、组为单位，统计上报各村组中实有车辆及安装使用ETC情况。从10月19日周六开始报送工作进度，之后每日16:00时前将工作进度通过电话或电子邮箱报送至镇交通管理所，直至工作任务完成。

未尽事宜，请与镇交通管理所邵艳顺联系，联系电话：15308826749，邮箱:1844262604@QQ.com。

附件:1．芒市勐戛镇机动车拥有量统计表（不含摩托车、挂车）

2．各村委会车辆安装ETC情况登记表

3．勐戛镇各村委会安装情况统计表（各村委会日报表）

4．勐戛镇各村委会车辆信息明细表

附件1

芒市勐戛镇机动车拥有量统计表（不含摩托车、挂车）

| 乡镇 名称 | 机动车 总 量 | 其 中 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 勐戛村 | 勐稳村 | 勐旺村 | 三角岩 | 杨家场 | 团箐村 | 大新寨 | 象塘村 | 芒牛坝 |
| 勐戛镇 | 2900 | 725 | 581 | 435 | 282 | 23 | 253 | 164 | 249 | 188 |

附件2

各村委会车辆安装ETC情况登记表

| 序号 | 车主姓名（单位） | 车牌号码 | 联系电话 | 是否已安装ETC | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：本表填报本村委会干部私车、群众私车。

附件3

勐戛镇各村委会安装情况统计表（各村委会日报表）

2019年   月   日

| 单位名称 | 实有车辆数 | 已安装数 |  | 未安装数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 累计安装数 | 当天安装数 |  |  |
| xxx村委会 |  |  |  |  |  |

说明：此表为各村委会统计表，请于当天16:00前，上报实有车辆数和未安装数。

联系人：邵艳顺；联系电话：15308826749；邮箱:1844262604@QQ.com。

勐戛镇党政办公室                         2019年10月14日印发