芒农请〔2021〕102号                  签发人：林正强

芒市农业农村局关于请求批准风平镇风平村项允灌溉沟渠建设项目等3个项目

实施方案的请示

芒市人民政府：

根据《中共芒市委办公室 芒市人民政府办公室关于印发芒市2021年统筹整合使用财政涉农资金调整方案的通知》（芒办通〔2021〕85号）精神。芒市农业农村局编制了风平镇风平村项允灌溉沟渠建设项目等3个项目实施方案，具体情况如下：

- 一、风平镇风平村项允灌溉沟渠建设项目

该项目预计2021年9月—2022年1月在芒市风平镇风平村委会项允村民小组修建灌溉沟渠，用于改善风平村项允的1340亩基本农田水利工程基础设施薄弱的问题。项目总投资209.2万元，其中：涉农整合资金202万元，地方配套资金7.2万元，地方配套资金主要用于工程设计、工程监理、工程造价咨询、工程结算审核等前期工作费用。建设内容为：修建灌溉沟渠6条，全长2702米，其中：拉滇彩沟渠260米、荒发电沟680米、荒南未党1号沟渠232米、荒南未党2号沟渠780米、项允主沟720米，弄么大沟维修30米。

- 二、芒市镇内外芒乖灌溉沟渠建设项目

该项目预计2021年10月—2021年11月在芒市镇拉怀村委会内芒乖村民小组、外芒乖村民小组修建灌溉沟渠，用于改善内芒乖、外芒乖的800亩基本农田灌溉排涝。项目总投资138.78万元，其中：涉农整合资金134万元，地方配套资金4.78万元，地方配套资金主要用于工程设计、工程监理、工程造价咨询、工程结算审核等前期工作经费。建设内容为：修建灌溉沟渠3条全长1685米，其中：内外芒乖灌溉沟1长766米，内外芒乖灌溉沟2长360米，内外芒乖灌溉沟3长559米。

三、芒市镇中东村委会周边村内道路建设项目

- 结合芒市“十四五”发展规划纲要，从有利于生产生活和经济发展出发，项目预计2021年8月—2022年1月在芒市镇中东村委会周边建设村内道路。项目总投资39.51万元，其中：涉农整合资金38.15万元，地方配套资金1.36万元，地方配套资金主要用于工程设计、工程监理、工程造价咨询、工程结算审核等前期工作费用。建设规模及内容为：20厘米C25水泥砼路面硬化1805平方米及雨污排污管道设施建设。

芒市农业农村局于2021年9月1日组织专家对3个项目实施方案进行了评审，项目编制单位已根据专家意见修改完善，并由评审专家组出具了审查意见。现将3个项目实施方案及审查意见呈报市人民政府审批，请给予批准。

当否，请批示。

附件：1.风平镇风平村项允灌溉沟渠建设项目实施方案及审

查意见

- 2.芒市镇内外芒乖灌溉沟渠建设项目实施方案及审

- 查意见

- 3.芒市镇中东村委会周边村内道路建设项目实施方

- 案及审查意见

芒市农业农村局

2021年9月9日

（联系人：郑世文，联系电话：13887867928）

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

芒市农业农村局办公室                    2021年9月9日印

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━