风平镇文物建筑和传统村落遗留患清单整治

改造工作方案的解读

一、《方案》的制定背景 
为深刻汲取临沧市沧源县勐角乡翁丁村“2.14”火灾事故教训，贯彻落实芒消防委办发﹝2022﹞3号文件精神，提升文物建筑和传统村落抵御火灾风险能力。
二、《方案》的主要内容 
《方案》分为四部分。 
第一部分：领导小组 

成立了以镇党委书记、镇长为双组长，班子成员为副组长，站所负责人及总支书记为成员的领导小组。

第二部分：职责任务分工

明确各相关部门具体职责，进一步形成部门联动、齐抓共管。
第三部分：工作步骤

动员部署阶段，2022年4月20日前完成；整治改造阶段（2022年4月21日至2022年11月30日），按照“一项一策”、“一村一策”的要求，对照遗留隐患清单明确整改责任、整改计划和整改措施，由行业部门制定整改计划，精准施策开展整改工作；检查验收阶段，2022年12月20日前完成。
第四部分：工作要求

从提高站位，压实责任；综合施策，全面整改；按时报送，确保落实三方面进行要求。
