风平镇2023年全面推行河湖长制工作总结

2023年，风平镇严格按照《芒市总河湖长令第9号》和市河长办下发的各项文件要求开展工作，高度重视河库渠管理保护，认真组织全镇干部职工和村社群众积极对辖区内的河库渠开展清理整治和水域岸线管控工作，通过市、镇、村三级河长和市镇两级责任部门、全镇干部职工及广大人民群众的共同努力，河库渠管护治理工作取得了一定成绩，现将2023年河湖长制工作开展情况总结如下。

一、基本情况

风平镇国土面积394.42平方公里，下辖16个村委会和1个居委会，共有164个自然村256个村民小组。全镇总户数为22627户，总人口为101016人；耕地总面积为157166亩，其中：水田116641亩、旱地40525亩。全镇纳入市级河湖长制工作考核的共有23项河库渠，其中：河流8条（分别为：芒市大河、果朗河、老广沙河、新广沙河、清塘河、南木黑河、板过河、万马河），小（二）型以上水库8座（分别为：芒别水库、那目水库、蚌相水库、芒赛水库、芒掌水库、允门水库、等嘎水库、帕底农场水库），流量3立方米/秒以上的渠道7条（分别为：弄相排涝沟、弄么沟、芒留沟、芒核沟、芒里大沟、团结大沟、芒究水库南干渠）。纳入镇级河长制工作考核的共有40项河渠塘坝，其中：河流11条（分别为：非海河、南乃河、南章河、南冒河、菲洪河、龙洞河、南小河、南马河、南葫芦口河、广塘山河、勐板河），塘坝4座（分别为：帕底塘坝、新光新塘坝、新光老塘坝、兴侨7队塘坝），渠道25条（分别为：芒赛大沟、拉院大沟、芒别水库北干渠、芒别水库南干渠、帕底大沟、清塘河水库东干渠、清塘河水库西干渠、那目大沟、拿目拉杏芒沟、那目拉盾勇沟、弄相大沟、风平大沟、弄门大沟、芒波新沟、龙昌移民沟、风平拉项芒沟、法帕老寨沟、拉牙大沟、法破沟、芒浩上条沟、芒浩下条沟、坝么沟、下井坎大沟、上井坎大沟）。设有镇级河长12人，村级河长32人。

- 二、工作开展情况

- （一）及时完善组织体系建设。根据镇村两级河湖长工作岗位变动，及时进行镇级河湖长和村级河湖长的调整、充实、公示，聘请河道管理员27人，加强对河道水域岸线的管理；根据河湖长变动情况及时更新河湖长制公示牌，2023年度共更新河湖长制公示牌5块；随时抽查镇、村两级河湖长电话畅通情况，2023年抽查工作中未发现电话不畅通情况。

- （二）认真研究部署河湖长制工作。2023年党委、政府班子共召开河湖长制工作会议6次，研究制定2023年河湖长制工作计划，明确河长制考核工作方案，讨论考核实施细则，讨论开展“芒市清水行动”“清四乱”专项行动工作，落实市级河湖长制督察及督导检查问题整改工作；召开镇村两级河湖长会议6次，及时传达各项文件精神并安排各项工作任务。

- （三）认真落实河湖长制工作各项任务。1、河湖长积极履行河湖管理保护职责。镇村两级河湖长积极行动，全面开展巡河湖、管河湖、治河湖工作，做到巡河湖日常化、经常化。截至2023年10月31日，镇村两级河湖长累计巡河湖1545次，其中镇级河湖长及责任单位巡河湖485次，村级河湖长巡河湖1060次。2、认真开展“河长清河”和河湖“清四乱”工作。截至2023年10月31日，共开展责任区河湖库渠垃圾清理198次，参加清河行动人员共30650人次，共清理垃圾268吨，清理河道沟渠106公里，清理河道漂浮物死猪60余头；共排查“四乱”问题6个，清理销号6个。开展非法彩砂巡查3次，制止非法采砂1处。3、认真组织联合执法。2023年联合国土、村建、农技、综治办等部门对芒市大河和果朗河围垦种植物清理2次，清理河道围垦种植面积2亩，说服教育围垦种植农户4户。4、逐步取缔基本农田挖塘养鱼，努力减少水体污染源，2023年芒留村基本农田挖塘养鱼面积25亩恢复种植，拉老村基本农田挖塘养鱼面积12亩恢复种植。5、认真收集各项数据资料，按时完成各项报表的上报工作。

- （四）积极争取项目资金，对河湖库渠进行工程建设治理。2023年争取市农业农村局高标准农田建设提升改造项目资金376.55万元，对、南小沟、芒留大沟和弄坎那目田间渠道进行工程建设；认真完成总投资4500万元的果朗河一期治理工程，积极争取果朗二期工程建设资金。

- （五）认真抓好防汛抗旱工作，2023年度全镇河湖库渠未发生人员伤亡安全事故。

- （六）认真开展河湖长制宣传工作。充分利用广播、电视、网络、微信、群众会等多种形式，大力宣传全面推进河湖长制工作。截至2023年10月31日，利用文艺汇演发放宣传单宣传1次，在全镇村组干部大会开展河湖长制工作宣传4次，共召开群众会87场次，通过宣传，群众对河湖长制工作的认识进一步提高，保护水生态爱护水环境的意识得到了增强。

（六）积极推进“党建+河湖长制”工作。2023年度召开党委会专题研究和部署安排“党员+河湖长制”会议2次，召开“党建+河湖长制”联席会议2次，创建“党员+河湖长制”示范点2个。

- （七）认真完善“一河一策”的修编工作。根据河湖新增问题，及时充实完善辖区内河库渠“一河一策”方案；“一库一策”、“一渠一策”的修编工作。

- 三、存在问题

- （一）广大群众对河湖长制工作认识不够到位、参与保护治理河湖库渠的积极性有待高，宣传工作需进一步加强。

- （二）辖区内河流沟渠工程建设治理不到位，特别是南小河、广沙河等河流治理急需进行，但建设项目资金短缺。

- （三）部分村级河湖长使用巡河APP巡河不到位，导致后台显示统计数字没有达到要求。

- （四）辖区内基本农田挖塘养鱼的问题没有得到彻底解决，任然存在鱼塘废水污染水质现象。

- 四、下一步工作计划

- （一）进一步加强宣传工作，做到家喻户晓，认真组织群众对各项河库渠进行全面清理整治，并加强管护。

（二）压实责任。继续督促好镇级河长、村级河长和责任部门暨村组认真开展“清水行动”和清“四乱”工作，确保工作落到实处；计划于分别于5月和10月充分发动群众开展大规模的清理渠道河道行动，确保河道渠道畅通。

（三）深入推进“党建+河湖长制”工作，进一步增加创建“党建+河湖长制”示范点。

（四）进一步压实APP巡河，强调发现问题及时反馈和整改处理。

（五）进一步与相关部门对接，对库存的非法鱼塘进行取缔，减少污染源。

（六）积极向上申请河库渠治理项目资金，对河道沟渠进行工程建设。

（七）加强信息报送工作，严格按照省、州、市河湖长办的要求及时报送相关材料。

中共风平镇委员会 风平镇人民政府

2023年11月30日