瑞孟高速建设进展

瑞丽至孟连高速公路芒市段起于西南侧风平镇户育村，止于镇干水田村，路线总长46.2公里，其中主线长37.17公里，连接线3条共9.03公里（包括南相章互通连接线1.47公里、法帕互通连接线4.1公里、芒市北互通连接线3.46公里）。全线共设置户育、南相章、法帕、芒市北4处互通式立交，项目批复概算投资80.5亿元。
截至2025年8月，德宏芒市段累计完成形象产值19.75亿元（其中8月14日至9月14日完成3亿元），占概算投资24.46%，累计已上报固投58.24亿元，占德宏芒市段固投总量（78.03亿元）74.64%，其中1-8月已上报固定资产投资3.16亿元，9-12月计划上报固定资产投资1亿元。目前，芒市段7座隧道（弄坎、芒弄1号、芒弄2号、盾中2号、回贤村、勐目、象达隧道进口）、8座桥梁（户育、当连河、浪光洒、芒市北、贸易路、户育1号、芒留1、2号大桥）以及3个工区路基工程（1-1工区、1-2工区、1-3工区）均已复工复产。项目管理及施工人员到岗1650人，主要机械设备进场712台（套），项目建设正在快速推进。
