
附件

芒市住房和城乡建设局2020年预算重点领域

财政项目文本公开

项目名称

芒市城区桥梁设施维护工程
立项依据

《云南省住房和城乡建设厅关于开展云南省城市桥梁安全运行情况调查的通知》
《中共芒市委一届第78次常委会会议纪要》
《芒市发展和改革局关于芒市城区市政设施维护工程的批复》（芒发改字〔2016〕243号）

《芒市人民政府关于实施城区桥梁检测的批复》（芒政复〔2017〕64号）
项目实施单位

芒市住房和城乡建设局

项目基本概况

为认真落实《云南省住房和城乡建设厅关于开展云南省城市桥梁安全运行情况调查的通知》文件精神，以及德宏州住建局关于对芒市城市桥梁安全运行调查的要求，切实消除城区桥梁的安全隐患，我局通过向市人民政府汇报实施了芒市城区桥梁检测工作。我局2017年6月通过招标委托天津市交通科学研究院对城区52座城市桥梁进行安全检测， 2018年1月天津市交通科学研究院提供了芒市城区52座桥梁检测项目检测报告。2018年9月我局委托昆明市规划设计研究依据检测报告及国家现行相关技术标准、规范、规定对全市需要进行整治的城市桥梁进行改造设计工作。
项目实施内容

经昆明市规划设计研究依据检测报告及国家现行相关技术标准、规范、规定对全市需要进行整治的35座城市桥梁进行改造设计。25座A类桥梁需进行一般通用加固施工，B类桥梁（主体结构存在微小裂缝需要进行处置）及D类桥梁（主体结构存在较大裂缝需进行加固）共计7座需进行细部构造加固施工，D类桥梁（需拆除重建桥梁）共计3座需进行拆除重建施工。
资金安排情况

2020年度部门预算安排资金200万元。
项目实施计划

计划2020年4月公开招标施工单位对全市城市桥梁存在的所有安全隐患进行整改施工。2020年5月初对跨板过河人行桥、金孔雀大街跨南秀桥、翠提晓镇跨南秀河桥、勇罕街跨南秀河桥、德瑞路跨南秀河桥、机场大道桥和新建路跨河桥护栏存在安全隐患的桥梁进行护栏的维护、更换工作；2020年6月至7月对25座A类桥梁需进行通用加固的进行维护、7座B类桥梁主体结构存在微小裂缝需要进行处置及D类桥梁主体结构存在较大裂缝需进行加固的进行加固改造；2020年8月至2021年5月对勇罕街跨板过河桥左幅、团结大街跨板过河桥第2幅、环城东路旁澡地河2号桥进行拆除重建。
项目实施成效

通过对全市城区不同程度已损坏的桥梁进行加固改造及重建，从而确保了市民的出行安全。
PAGE  
1

